Scrum插件任务计划书

注：（1）为了统一大家的时间：除周末外每天晚上到实验室做项目

（2）晚上的时间相当于文档中的“天”

|  |  |
| --- | --- |
| 任务清单 | 时间预估 人天 |
| 1. 环境重新搭建 | 0.5\*7 |
| 1. 界面清理 | 3 |
| 3.1 界面清理文档说明  3.2 实现界面清理 | 2  1 |
| 3. 侧边栏 | 4 |
| 3.1侧边栏设计  3.2 侧边栏实现 | 2  2 |
| 4. 会议页面 | 8 |
| 4.1 会议界面框架  4.2 界面填充（不包括连接）  4.3 会议模板  4.4 数据提取 | 1  1  3  3 |
| 5. 过滤器 |  |
| 6. 调色 | 4 |
| 7. 测试 | 6 |
| 7.1 基本测试  7.2 Bug修复 | 2\*1  2\*2 |
| 8. 代码规范 | 2\*1 |
| 9. 文档完善 | 1 |
| 合计 31.5 | |